Проект по предмету "Основы проектной деятельности"

1. Тема проекта

Разработка мобильного приложения на социальную тему — «Волонтёры рядом». Приложение помогает людям находить волонтёров для помощи пожилым, маломобильным или нуждающимся людям, а также участвовать в волонтёрской деятельности.

2. Цель

Создать удобное и доступное приложение, которое соединяет волонтёров и людей, нуждающихся в помощи, повышая уровень социальной поддержки в обществе.

3. Задачи

Провести анализ потребностей целевой аудитории.

Разработать дизайн интерфейса приложения.

Реализовать базовый функционал (регистрация, создание заявок, поиск волонтёров/заявок).

Обеспечить удобство и простоту использования.

Протестировать и представить прототип приложения.

4. Техническое решение

Так как команда состоит из начинающих программистов, приложение будет реализовано в виде настольного приложения с использованием языка Python (Tkinter, PyQt) или C# (Windows Forms, WPF).

Функционал будет включать:
- регистрацию и вход пользователей (хранение данных в локальной базе, например SQLite);
- возможность размещать заявки на помощь;
- возможность откликаться на заявки других пользователей;
- просмотр списка активных заявок.

Такое решение позволит создать работоспособный прототип без сложной инфраструктуры и облачных сервисов, а также даст опыт практической разработки на знакомых языках.

5. Роли участников

Team Lead (Ананьев Дмитрий) — распределение задач, контроль сроков, координация работы команды.

Программист (Хлебников Андрей, Соколов Иван) — разработка приложения, настройка базы данных, интеграция функционала.

Дизайнер (Кылосов Сергей) — разработка интерфейса и пользовательского опыта (UI/UX).

Аналитик (Доброхотов Андрей) — сбор требований, анализ целевой аудитории, формулирование сценариев использования.

6. Время выполнения

Общий срок выполнения проекта — 2 недели.

7. Таблица этапов проекта

| Этап | Задачи | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ | Определение целевой аудитории, сбор требований | Аналитик (Доброхотов А.) | 2 дня |
| 2. Планирование | Распределение задач, постановка целей | Тим лид (Ананьев Д.) | 1 день |
| 3. Дизайн | Разработка макетов интерфейса | Дизайнер (Кылосов С.) | 3 дня |
| 4. Разработка | Реализация основных функций приложения | Программист (Хлебников А., Соколов И.) | 6 дней |
| 5. Тестирование | Проверка работы прототипа, исправление ошибок | Все участники | 2 дня |
| 6. Презентация | Подготовка итоговой версии и её защита | Тим лид + вся команда | 2 дня |